BÁO GIÁ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TIKTOK ACCOUNT — MVP

# 1. PHẠM VI PHÁT TRIỂN

A. Quản lý TikTok Account

- Thêm / sửa / xóa / quản lý tài khoản TikTok.

- Gán tài khoản cho nhân viên phụ trách.

- Quản lý trạng thái:

  - Active

  - Warning

  - Restricted

  - Banned

  - Stopped

- Theo dõi lịch sử thay đổi trạng thái và cảnh báo.

- Hiển thị các chỉ số TikTok được API hỗ trợ:

  - Username

  - Followers

  - Following

  - Total Likes

  - Video Count

  - Video Views

  - Video Likes

  - Comments

  - Shares

B. Đồng bộ dữ liệu TikTok

- Tích hợp TikTok OAuth/API trong phạm vi quyền truy cập được TikTok cấp.

- Đồng bộ thông tin tài khoản.

- Đồng bộ dữ liệu video và các chỉ số được TikTok API cung cấp.

- Có cơ chế cập nhật lại dữ liệu.

- Trường hợp TikTok API không cung cấp dữ liệu: hỗ trợ nhập/cập nhật thủ công.

C. Chấm công / Checklist hằng ngày

- Checklist công việc theo từng TikTok Account.

- Theo dõi tỷ lệ account hoàn thành trong ngày.

- Tự động tính ngày công:

  - ≥ 85%: 1 ngày công

  - 50% – < 85%: 0,5 ngày công

  - < 50%: 0 ngày công

- Thiết lập giờ chốt dữ liệu.

- Các ngưỡng có thể cấu hình trong Admin.

D. Quản lý doanh thu

- Nhập doanh thu theo từng account.

- Import doanh thu từ file.

- Tổng hợp doanh thu theo:

  - Account

  - Nhân viên

  - Team

  - Ngày / tuần / tháng / khoảng thời gian

- Theo dõi các chỉ số mở rộng như:

  - Revenue/account

  - Revenue/video

  - RPM

E. Dashboard & Leaderboard

- Dashboard tổng quan.

- Thống kê account.

- Thống kê nhân viên.

- Thống kê doanh thu.

- Leaderboard nhân viên theo:

  - Tổng doanh thu

  - Số ngày công

- Bộ lọc theo thời gian và nhân viên/team.

F. Admin

- Quản lý nhân viên.

- Phân quyền cơ bản.

- Quản lý team.

- Cấu hình các ngưỡng chấm công.

- Quản lý trạng thái account.

- Theo dõi lịch sử hoạt động.

# 2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tổng thời gian dự kiến: 4–6 tuần

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Tuần 1 | Cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, quản lý tài khoản |
| Giai đoạn 2 | Tuần 2 | Tích hợp OAuth và API TikTok |
| Giai đoạn 3 | Tuần 3 | Danh sách công việc và chấm công |
| Giai đoạn 4 | Tuần 4 | Quản lý doanh thu và bảng xếp hạng |
| Giai đoạn 5 | Tuần 5 | Bảng điều khiển, quản trị hệ thống và kiểm thử tích hợp |
| Giai đoạn 6 | Tuần 6 | Sửa lỗi, kiểm thử nghiệm thu và triển khai |

Tiến độ có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ cung cấp tài khoản, thông tin xác thực API, tài liệu nghiệp vụ và quyền truy cập TikTok từ phía khách hàng.

# 3. CHI PHÍ

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Quản lý TikTok Account | 4.000.000 VNĐ |
| TikTok OAuth & API Integration | 5.000.000 VNĐ |
| Checklist & Chấm công | 4.000.000 VNĐ |
| Quản lý & Import doanh thu | 3.000.000 VNĐ |
| Dashboard & Leaderboard | 4.000.000 VNĐ |
| Admin & phân quyền | 2.000.000 VNĐ |
| Testing, deployment & hoàn thiện MVP | 3.000.000 VNĐ |
| TỔNG CỘNG | 25.000.000 VNĐ |

# 4. CÁC MỐC THANH TOÁN

Tổng giá trị: 25.000.000 VNĐ

| Mốc thanh toán | Tỷ lệ | Số tiền | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi động dự án | 30% | 7.500.000 VNĐ | Khi bắt đầu dự án |
| 2. Phát triển phiên bản MVP | 40% | 10.000.000 VNĐ | Sau khi hoàn thành các chức năng chính |
| 3. Nghiệm thu và triển khai | 30% | 7.500.000 VNĐ | Khi hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao |

Mốc 1 — Khởi động dự án

- Xác nhận phạm vi công việc.

- Xác nhận cấu trúc cơ sở dữ liệu và logic nghiệp vụ.

- Bắt đầu phát triển hệ thống.

Mốc 2 — Phát triển phiên bản MVP

- Hoàn thành chức năng quản lý tài khoản.

- Tích hợp API TikTok.

- Hoàn thành danh sách công việc và chấm công.

- Hoàn thành quản lý doanh thu.

- Hoàn thành bảng điều khiển cơ bản.

Mốc 3 — Bàn giao cuối cùng

- Kiểm thử và sửa lỗi.

- Kiểm thử nghiệm thu.

- Triển khai hệ thống.

- Bàn giao mã nguồn.

- Hướng dẫn sử dụng và triển khai.

# 5. CÁC HẠNG MỤC KHÔNG BAO GỒM

Các nội dung sau không nằm trong báo giá 25.000.000 VNĐ, trừ khi hai bên có thỏa thuận bổ sung:

Giới hạn từ TikTok và bên thứ ba

- Các dữ liệu mà TikTok API không cung cấp hoặc không cấp quyền truy cập.

- Doanh thu từ nhà sáng tạo / tiếp thị liên kết nếu TikTok không cung cấp thông qua API được cấp.

- Dữ liệu về tình trạng tài khoản, vi phạm hoặc cảnh báo nếu API không hỗ trợ.

- Vượt qua hoặc né tránh các giới hạn, quyền truy cập hoặc chính sách của TikTok.

- Các API hoặc dịch vụ bên thứ ba phát sinh thêm.

Hạ tầng

- Dịch vụ lưu trữ / máy chủ.

- Dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu.

- Tên miền.

- API trả phí.

- Phần mềm hoặc dịch vụ bên thứ ba có tính phí.

- Các chi phí phát sinh từ dịch vụ bên thứ ba.

Tính năng bổ sung

- Ứng dụng di động.

- Phân tích dữ liệu nâng cao / hệ thống thông minh doanh nghiệp.

- Phân tích hoặc dự đoán bằng trí tuệ nhân tạo.

- Quy trình tự động hóa phức tạp ngoài phạm vi phiên bản MVP.

- Quản lý tiền lương / nhân sự nâng cao.

- Các tích hợp khác ngoài TikTok đã thống nhất.

- Các tính năng phát sinh sau khi phạm vi công việc được xác nhận.

Các yêu cầu ngoài phạm vi công việc sẽ được đánh giá và báo giá riêng trước khi triển khai.

# 6. BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ

Bảo hành

Thời gian bảo hành: 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao phiên bản MVP.

Trong thời gian bảo hành, bên phát triển hỗ trợ:

- Sửa các lỗi phát sinh từ chức năng đã được bàn giao.

- Sửa lỗi logic không đúng với phạm vi công việc đã thống nhất.

- Hỗ trợ kiểm tra các lỗi liên quan đến triển khai trong phạm vi hệ thống.

Không thuộc phạm vi bảo hành

- Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ.

- Thêm chức năng mới.

- Thay đổi lớn về giao diện hoặc trải nghiệm người dùng sau nghiệm thu.

- Thay đổi từ API hoặc chính sách của TikTok.

- Lỗi do dịch vụ bên thứ ba.

- Lỗi do hạ tầng hoặc máy chủ do khách hàng hoặc bên thứ ba quản lý.

Các yêu cầu mới sau khi nghiệm thu sẽ được xem là yêu cầu thay đổi và báo giá riêng.

# 7. SẢN PHẨM BÀN GIAO

Sau khi hoàn thành dự án, khách hàng sẽ nhận được:

- Mã nguồn của hệ thống.

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu và các tệp chuyển đổi cơ sở dữ liệu.

- Tích hợp API TikTok.

- Ứng dụng web phiên bản MVP.

- Bảng điều khiển quản trị.

- Chức năng quản lý tài khoản.

- Chức năng danh sách công việc và chấm công.

- Chức năng quản lý doanh thu.

- Bảng điều khiển và bảng xếp hạng.

- Triển khai hệ thống.

- Tài liệu kỹ thuật cơ bản.

- Hướng dẫn sử dụng cơ bản.